|  | Конкурс құжаттамасына 2-3 қосымша |
| --- | --- |

### Сатып алынатын қызметтердің техникалық ерекшелігі

### (тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы: «Қазтелерадио» АҚ

Ұйымдастырушының атауы: «Қазтелерадио» АҚ

Конкурстың № __________________________________

Конкурстың атауы: 1С ақпараттық жүйесін жаңғырту және сүйемелдеу жөніндегі қызметтер

Лоттың № ______________________________________

Лоттың атауы: 1С ақпараттық жүйесін жаңғырту және сүйемелдеу жөніндегі қызметтер

| Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы* |  |
| --- | --- |
| Қызметтің атауы* |  |
| Өлшем бірлігі* |  |
| Саны (көлемі)* |  |
| Қосылған құн салығын қоспағанда бірлік бағасы* |  |
| Қосылған құн салығын қоспағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома* |  |
| Қызметтерді көрсету мерзімі* |  |
| Қызметтерді көрсету орны* |  |
| Аванстық төлем мөлшері* |  |
| Кепілдік мерзімі (айлар) |  |
| Талап етілетін сипаттамалардың, параметрлердің және өзге де бастапқы деректердің сипаттамасы: | - Жалпы бөлім «1С» ақпараттық жүйесін жаңғырту қызметтері» қызметін сатып алу жөніндегі осы Техникалық ерекшелік сатып алынатын қызметтердің толық сипатталуын және талап етілетін техникалық және сапалық сипаттамаларын қамтиды. - Сатып алынатын қызметтердің толық атауы «Қазтелерадио» АҚ «1С: Кәсіпорын 8. Қазақстанға арналған өндірістік кәсіпорынды басқару» есептеудің автоматтандырылған ақпараттық жүйесінен (бұдан әрі - ААЖ) «1С: Қазақстанға арналған Бухгалтерия 8. Кәсіби» есепке алудың интеграцияланған ақпараттық жүйелеріне (3.0.53.2 нұсқа және жоғары) көшу жұмыстары және «1С: Қазақстанға арналған Жалақы және персоналды басқару 8» (3.1.2.3 жоғары нұсқа). - Қолданылған қысқартулар тізімі және олардың түсініктемелері ТЕ – Техникалық ерекшелік; АҚ – Акционерлік қоғам; 1С ӨКБ – «1С» фирмасының бағдарламалық өнімі - «1С: Кәсіпорын 8. Қазақстанға арналған өндірістік кәсіпорынды басқару»; Тапсырыс беруші – «Қазтелерадио» АҚ; Орындаушы – Қызметтерді әлеуетті жеткізуші; БҚ – Бағдарламалық қамтым; ҚР – Қазақстан Республикасы; ААЖ – Автоматтандырылған ақпараттық жүйе; Жаңа ААЖ – «1С: Қазақстанға арналған Бухгалтерия 8. Кәсіби» есепке алудың интеграцияланған ақпараттық жүйелеріне (3.0.53.2 нұсқа және жоғары) және «1С: Қазақстанға арналған Жалақы және персоналды басқару 8» (3.1.2.3 жоғары нұсқа) ақпараттық есепке алу жүйесінің конфигурациясы. - Жаңа ААЖ-ға қойылатын функционалдық талаптар «1С: Қазақстанға арналған Бухгалтерия 8. Кәсіби» есепке алудың интеграцияланған ақпараттық жүйелеріне (3.0.53.2 нұсқа және жоғары) және «1С: Қазақстанға арналған Жалақы және персоналды басқару 8» (3.1.2.3 жоғары нұсқа) жаңа ААЖ барлық конфигурация функционалдығын қамтуы керек. - 1С: Қазақстанға арналған Бухгалтерия 8. Кәсіби - Тауарлық-материалдық қорларды есепке алу (ТМҚ) және қоймалық есепке алу - Сауда операцияларын есепке алу - Контрагенттермен ақша қаражатын және есеп айырысуды есепке алу - Банктік және кассалық операцияларды есепке алу - Жеткізушілермен және сатып алушылармен есеп айырысуды есепке алу - Негізгі құралдар мен материалдық емес активтерді есепке алу - Өндірісті, жартылай фабрикаттарды және жанама (үстеме) шығыстарды есепке алу - Негізгі және қосалқы өндірісті есепке алу - Жанама (үстеме) шығыстарды есепке алу - Салық есебі - Айдың соңғы операциялары, типтік операциялар - Есеп беру - 1С: Қазақстанға арналған Жалақы және персоналды басқару 8 - персоналдың қажеттіліктерін жоспарлау - бизнесті кадрлармен қамтамасыз ету міндеттерін шешу-персоналды іріктеу, сауалнама жүргізу және бағалау; - персонал шығындарын жоспарлау; - жұмыскерлердің құзыреттерін басқару және оларды аттестаттау; - персоналды оқытуды басқару; - жұмыскерлерді қаржылық ынталандыруды басқару; - персоналды жұмыспен қамтуды тиімді жоспарлау; - кадрларды есепке алу және кадрлар құрамын талдау; - персоналдың жалақысын есептеу; - жұмыскерлер алмаған сомаларды депозитке салуды қоса алғанда, персоналмен ақшалай есеп айырысуларды басқару; - заңнамамен реттелген салықтар мен еңбекақы төлеу қорынан жарналарды есептеу; - кәсіпорын шығындарында есептелген жалақыны, салықтарды, жарналар мен резервтерді көрсету. - Орындауға міндетті жұмыстардың тізімі: - Жабдықтың және операциялық жүйенің Жаңа ААЖ-ның жұмысқа қабілеттілігін қамтамасыз етуге қойылатын техникалық талаптарға сәйкестігін тексеру. - Лицензиялық бағдарламалық қамтымды орнату жұмысы. Лицензияны орнату жұмыстары жеткізушінің өз қаражаты есебінен 6 тармаққа сай лицензияланған бағдарламалық өнімді сатып алуды қамтуы тиіс. - Кәсіпорынның талаптарымен жаңа ААЖ бағдарламасының кешенін орнату. - Бағдарламаны зерделегеннен кейін барлық қолда бар күйге келтірулерді, қажетті пысықтауларды, құжаттарды «1С: ӨКБ» жүйесінен Жаңа ААЖ-ға көшіру. «Бухгалтерлік және салықтық есеп» модулінде соңғы 3 жылдағы ТМҚ бойынша қалдықтарды көшіру жүзеге асырылсын. «Жалақы және персоналды басқару» модулінде соңғы 3 жылдағы жалақы көшірілсін, Егер құжаттарды көшіру мүмкін болмаса, құжаттарды аналогты функционалдығы бар жаңа жүйеде әзірлеу қажет. - Жүйенің жұмысындағы кемшіліктерді өңдеу және жою. - Контрагенттің анықтамалығында кіріс шарттары бойынша төлем мерзімі бойынша опцияны белсендіру. - Өсімпұлды/ айыппұлды автоматты түрде есептеу мүмкіндігін қосу. - ЭШФ АЖ орындалған жұмыстар актілерін (ОЖА) автоматты түрде экспорттау функциясын қосу. - Берілген (қажетті) уақыт кезеңіне ағымдағы, мерзімі өткен дебиторлық берешек бойынша есептерді қалыптастыруды қосу. - Есептелген өсімпұлдар/айыппұлдар бойынша есепті қалыптастыруды қосу. - Орындалған жұмыстардың актілерін (АВР) және шот-фактураларды сыртқы файлдардан ЭШФ АЖ автоматты түрде қалыптастыру және жіберу үшін нысанды әзірлеу. - Басқа ақпараттық жүйелермен интеграциялау үшін нысандарды әзірлеу. - Жаңа ААЖ енгізу жобасы шеңберінде жеткізілетін бағдарламалық өнімдерге қойылатын талаптар - «1С: Қазақстанға арналған Бухгалтерия 8. Кәсіби» (3.0.53.2 нұсқа және жоғары) және «1С: Қазақстанға арналған Жалақы және персоналды басқару 8» (3.1.2.3 жоғары нұсқа) бағдарламалық өнімдеріне лицензия. - Техникалық ерекшелікке сай қызметтерді іске асыру үшін қажетті бағдарламалық өнімдерге лицензия. - Орындаушыға қойылатын талаптар - Тапсырыс беруші Орындаушының қызмет көрсету барысы мен сапасын оның қызметіне араласпай тексеруге құқылы. - ТЕ бойынша қызметтер көрсету барысында қызметтерді орындаушы Қазақстан Республикасында қолданылатын талаптардың, сондай-ақ, Тапсырыс берушінің кәсіпорнында белгіленген еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау, қоршаған ортаны қорғау, санитарлық гигиена, өртке қарсы қауіпсіздік, өткізу режимі, әдеп нормалары жөніндегі қағидалардың, рәсімдер мен нұсқаулықтардың орындалуын қамтамасыз етуі тиіс. Бұл ретте Тапсырыс беруші қызмет көрсетуші қызметкерлеріне Тапсырыс берушінің кәсіпорнында белгіленген ережелер мен нормалар туралы нұсқама жүргізеді. - Орындаушы Тапсырыс берушінің қызметкерлеріне кеңес беруді, оқытуды, сондай-ақ, Тапсырыс берушінің Жаңа ААЖ пысықтауды қамтамасыз етеді. - Тапсырыс беруші компания қызметкерлерінің жұмысының салдары болып табылмайтын Жаңа ААЖ конфигурациясының қателерін түзету бойынша Орындаушының қызметтері. - Орындаушы көрсететін қызметтер тізбесіне мынадай міндеттер кірмейді: - Жабдықты және техникалық/желілік инфрақұрылымды қолдау (серверлер, байланыс арналары, жүйелік бағдарламалық қамтым, басып шығарудың ішкі жүйесі және т.б.); - ААЖ әкімшілігі, деректерді резервтеуді қамтамасыз ету, регламенттік операциялардың орындалуын бақылау және т.б.; - Тапсырыс берушінің жауапкершілік аймағындағы немесе үшінші тұлғалардың жауапкершілік аймағындағы ақауларды жою. - Қызметтерді орындауға ұсынылатын кезеңдер - Кезеңдер 1 кезең. Техникалық тапсырма жазу. Жаңа ААЖ бағдарламалық өнімінің функционалдығын конфигурациялауға қойылатын келесі талаптардың сипаттамасы: - Деректерді Жаңа ААЖ көшіруге қойылатын талаптардың сипаттамасы (деректерді жіберу есепке алуды жүргізу басталған күнгі тіліммен жүзеге асырылады); - Жаңа ААЖ көлемінде есепке алу бөлімдері бойынша функционалды пысықтауға/күйге келтіруге қойылатын талаптардың сипаттамасы; - «Техникалық тапсырма» құжаттарын әзірлеу және бекіту. - 1 кезеңнің нәтижесі: - «Техникалық тапсырма» құжаты; - «Орындалған жұмыстар актісі» құжаты. 2 кезең. Деректерді тасымалдау функционалын теңшеу (әзірлеу) / жаңа ААЖ күйге келтіру Деректерді тасымалдауға арналған функционалды әзірлеу және 1 кезеңде сипатталған талаптарға сәйкес есепке алу бөлімдері бойынша функционалды күйге келтіру: - «Техникалық тапсырма» құжатында сипатталған талаптарға сай деректерді беру үшін функционалды әзірлеу; - «Техникалық тапсырма» құжатында сипатталған талаптарға сай есепке алу бөлімдері бойынша функционалды күйге келтіру пысықтау/ күйге келтіру; - Қабылдау-тапсыру сынақтарын өткізу; - Жаңа ААЖ күйге келтірулерін Тапсырыс берушінің қызметкерлерімен келісу. 2 кезеңнің нәтижесі: - Жаңа ААЖ әзірленген конфигурациясы; - «Орындалған жұмыстар актісі» құжаты. 3 кезең. Нұсқаулықтарды дайындау/ Пайдаланушыларды оқыту / Жаңа ААЖ-ны тестілік пайдалану Орындалатын жұмыстар: - Есеп бөлімдері бойынша нұсқаулықтарды дайындау; - Оқу жоспарын дайындау және келісу; - Пайдаланушыларды есеп бөлімдері бойынша жаңа ААЖ функционалымен жұмыс істеуге үйрету; - Оқыту хаттамасын құру және бекіту; - Оқудан өту кезінде Тапсырыс беруші қызметкерлерінің Жаңа ААЖ тестілік пайдалануы. 3 кезеңнің нәтижесі: - «Оқыту жоспары» құжаты; - «Оқыту хаттамасы» құжаты; - «Орындалған жұмыстар актісі» құжаты. 4 кезең. Жаңа ААЖ тестілік пайдалану Тестілеу қорытындысы бойынша тестілеу және түзету әрекеттері. 4 кезеңнің нәтижесі: «Орындалған жұмыстар актісі» құжаты. 5 кезең. Бір күнтізбелік айдың деректері бойынша жаңа ААЖ-ны тәжірибелік пайдалану. - Бір күнтізбелік айдың деректері бойынша жаңа атом электр станциясын тәжірибелік пайдалануды жүргізу; - Деректерді тасымалдау (анықтамалықтар, аударым күніндегі есеп шоттарының қалдықтары, орташа табысты есептеу үшін деректер). Деректерді беру Тапсырыс беруші мен орындаушы келіскен күні бір рет жүзеге асырылады. Тасымалдау кезінде Тапсырыс беруші ұсынған деректер ғана тасымалданады. Көшіру бойынша барлық кейінгі жұмыстар Шарт шеңберіне кірмейді; - Бір күнтізбелік айдың шаруашылық операцияларын ескере отырып, жүйені тәжірибелік пайдалану; - Тәжірибелік-өнеркәсіптік пайдалану нәтижелері бойынша түзету іс-әрекеттері; - Жүйені өнеркәсіптік пайдалануға енгізу. 5 кезеңнің нәтижесі: «Орындалған жұмыстар актісі» 6 кезең. Шарт аяқталғанға дейін техникалық қолдау (31.12.2024 ж.). - Өнеркәсіптік пайдалану барысында анықталған проблемаларды түзету - 9 тармақта көрсетілген қызметтерді орындау. - кезеңнің нәтижесі: - «Орындалған жұмыстар актісі». - Жеткізуші орындалған жұмыстардың бухгалтерлік актілерін Серіктестікке қажет нысанда кезең-кезеңімен беруі тиіс. - Жеткізуші Қоғамда бекітілген Қауіпсіздік техникасы жөніндегі құжаттармен және Ақпараттық технологияларды басқару жүйесінің құжаттарымен (қағидалар, рәсімдер, ережелер, нұсқаулықтар, әдістемелер, нұсқаулықтар) танысуы және оларды басшылыққа алуы тиіс. - Көрсетілген қызметті техникалық қолдау кезеңінде Орындаушы көрсететін қызметтердің тізбесі - «1С: Қазақстан үшін қаржыны кешенді басқару және бюджеттеу» бағдарламалық өнімінде Тапсырыс берушінің қызметкерлерін оқыту және оларға кеңес беру, ААЖ параметрлерін күйге келтіру қызметтері (әрі қарай мәтін бойынша – ААЖ). ААЖ диагностикалау және жұмысқа қабілеттілігін қалпына келтіру жөніндегі қызметтер. - Өндіруші шығаратын ААЖ стандартты типтік жаңартуларын орнату жөніндегі қызметтер («1С» фирмасы), сондай-ақ, өндіруші шығаратын ҚР заңнамасындағы өзгерістерге байланысты өзге де жаңартулар («1С» фирмасы). - Орындаушының кінәсінен туындаған ААЖ конфигурациясының қателерін түзету қызметтері. ААЖ дұрыс жұмыс істеуі үшін қажетті жабдықты баптау бойынша кеңес беру қызметтері. - Орындаушы Тапсырыс берушіге ақпараттық-технологиялық сүйемелдеуді ұсынуы тиіс (АТС, дискілік тасымалдаушыда). - Орындаушы шарттың қолданылу кезеңінде оның толық сипаттамасымен 1С жүйесінің үлгілік функционалының барлық жаңартулары туралы хабарламалар жіберуге міндеттенеді. |
| Әлеуетті жеткізуші жеңімпаз деп анықталған жағдайда оған қойылатын шарттар және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасу (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті жеткізушіні көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені немесе бермегені үшін қабылдамауға жол берілмейді) | Жеткізуші ұсынылатын Қызметтердің сапасына және Тапсырыс берушінің ақпараттық қауіпсіздігін реттейтін ішкі құжаттар талаптарының сақталуына толық жауапкершілікті көтереді. |

* мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан алынады (автоматты түрде көрсетіледі).

Ескерту.

1. Әрбір талап етілетін сипаттамалар, параметрлер, бастапқы деректер және қосымша шарттар бөлек жолда көрсетіледі.

2 Техникалық ерекшелікте әлеуетті жеткізушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшеліктің талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

|  | Приложение 2-3 к Конкурсной документации |
| --- | --- |

Техническая спецификация закупаемых услуг 
(заполняется заказчиком)

Наименование заказчика АО «Казтелерадио»

Наименование организатора АО «Казтелерадио»

№ конкурса _____________________________________

Наименование конкурса: Услуги по модернизации и сопровождению информационной системы 1С

№ лота _________________________________________

Наименование лота: Услуги по модернизации и сопровождению информационной системы 1С

| Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг* |  |
| --- | --- |
| Наименование услуги* |  |
| Единица измерения* |  |
| Количество (объем)* |  |
| Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость * |  |
| Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость * |  |
| Срок оказания услуги* |  |
| Место оказания услуги* |  |
| Размер авансового платежа* |  |
| Гарантийный срок (в месяцах) |  |
| Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных: | - Общая часть Настоящая техническая спецификация по закупкам услуги «Модернизация информационной системы «1С» содержит полное описание и требуемые технические и качественные характеристики закупаемых услуг. - Полное наименование закупаемых услуг Работы по переходу с автоматизированной информационной системы (далее - АИС) учета «1С: Предприятие 8. Управление производственным предприятием для Казахстана» на интегрированные информационные системы учета «1С: Бухгалтерия 8 для Казахстана. Проф» (версия 3.0.53.2 и выше) и «1С:Зарплата и Управление персоналом 8 для Казахстана» (версия 3.1.2.3 выше) в АО «Казтелерадио». - Список используемых сокращений и пояснения к ним ТС – Техническая спецификация; АО - Акционерное общество; 1С УПП – Программный продукт фирмы «1С» - «1С: Предприятие 8. Управление производственным предприятием для Казахстана»; Заказчик – АО «Казтелерадио»; Исполнитель – Потенциальный поставщик услуг; ПО – Программное обеспечение; РК – Республика Казахстан; АИС – Автоматизированная информационная система; Новый АИС – конфигурации информационной системы учета «1С: Бухгалтерия 8 для Казахстана. Проф» (версия 3.0.53.2 и выше) и «1С:Зарплата и Управление персоналом 8 для Казахстана» (версия 3.1.2.3 выше). - Функциональные требования к новой АИС Новая АИС должна включать в себя все функциональные возможности конфигурации «1С: Бухгалтерия 8 для Казахстана. Проф» (версия 3.0.53.2 и выше) и «1С:Зарплата и Управление персоналом 8 для Казахстана» (версия 3.1.2.3 и выше): - 1С: Бухгалтерия 8 для Казахстана. Проф - Учет товарно-материальных запасов (ТМЗ) и складской учет; - Учет торговых операций; - Учет денежных средств и расчетов с контрагентами; - Учет банковских и кассовых операций; - Учет расчетов с поставщиками и покупателями; - Учет основных средств и нематериальных активов; - Учет производства, полуфабрикатов и косвенных (накладных) расходов; - Учет основного и вспомогательного производства; - Учет косвенных (накладных) расходов; - Налоговый учет; - Завершающие операции месяца, типовые операции; - Отчетность. - 1С: Зарплата и Управление персоналом 8 для Казахстана - планирование потребностей в персонале; - решение задач обеспечения бизнеса кадрами — подбор, анкетирование и оценка персонала; - планирование затрат на персонал; - управление компетенциями работников и их аттестация; - управление обучением персонала; - управление финансовой мотивацией персонала; - эффективное планирование занятости персонала; - учет кадров и анализ кадрового состава; - расчет заработной платы персонала; - управление денежными расчетами с персоналом, включая депонирование не полученных работниками сумм; - исчисление регламентированных законодательством налогов и взносов с фонда оплаты труда; - отражение начисленной зарплаты, налогов, взносов и резервов в затратах предприятия. - Список обязательных для выполнения работ: - Проверка соответствия оборудования и операционной системы техническим требованиям к обеспечению работоспособности Новой АИС. - Работа по установке лицензионного программного обеспечения. Работы по установке лицензии должны включить приобретение лицензионного программного продукта согласно пункту 6 за счет собственных средств поставщика. - Настройка комплекса программы Новой АИС под требования предприятия. - Перенос всех имеющихся настроек, необходимых доработок после изучения программы, документов из системы «1С: УПП» в Новый АИС. В модуле «бухгалтерский и налоговый учет» перенос остатков по ТМЗ осуществить за последние 3 года. В модуле «расчет заработной платы и управление персоналом» заработную плату перенести за последние 3 года, При невозможности переноса документов необходимо разработать документы в новой системе с аналогичной функциональностью. - Редактирование и устранение недочетов в работе системы. - В справочнике контрагента активировать опцию по срокам оплаты по доходным договорам. - Добавить функцию автоматического расчета пени/ штрафов. - Добавить функцию автоматического экспорта актов выполненных работ (АВР) в ИС ЭСФ. - Добавить формирование отчетов по текущей, просроченной дебиторской задолженности на задаваемый (необходимый) период времени. - Добавить формирование отчета по начисленной пени/штрафам, произведенной оплатой. - Разработать форму для автоматического формирования и отправки актов выполненных работ (АВР) и счет-фактур в ИС ЭСФ из внешних файлов. - Разработать формы для интеграции с другими информационными системами. - Требования к программным продуктам, поставляемым в рамках проекта внедрения новой АИС - Лицензия на программные продукты «1С: Бухгалтерия 8 для Казахстана. Проф» (версия 3.0.53.2 и выше) и «1С:Зарплата и Управление персоналом 8 для Казахстана» (версия 3.1.2.3 и выше). - Лицензия на программные продукты, необходимые для реализации услуг согласно технической спецификации. - Требования к Исполнителю - Заказчик вправе проверять ход и качество оказания услуг Исполнителем Услуг, не вмешиваясь в его деятельность. - В ходе оказания Услуг по ТС Исполнитель Услуг должен обеспечивать выполнение требований, действующих в Республике Казахстан, а также установленных на предприятии Заказчика правил, процедур и инструкций по безопасности и охране труда, охране окружающей среды, санитарной гигиене, противопожарной безопасности, пропускному режиму, этическим нормам. При этом Заказчик проведет инструктаж сотрудников Исполнителя Услуг о правилах и нормах, установленных на предприятии Заказчика. - Исполнитель обеспечивает консультирование, обучение для сотрудников Заказчика, а также доработку Новой АИС Заказчика. - Услуги Исполнителя по исправлению ошибок конфигурации Новой АИС, которые не явились следствием работы сотрудников компании Заказчика. - В перечень услуг, оказываемых Исполнителем, не входят следующие задачи: - Поддержка оборудования и технической/сетевой инфраструктуры (серверы, каналы связи, системное ПО, подсистема печати и т.д.); - Администрирование АИС, в части обеспечение резервирование данных, контроль за выполнением регламентных операций и т.п.; - Устранение неисправности, находящейся в зоне ответственности Заказчика, или в зоне ответственности третьих лиц. - Предлагаемые этапы выполнения услуг - Этапы - Этап 1. Написание технического задания. Описание следующих требований к настройке функционала программного продукта Новой АИС: - Описание требований к переносу данных в Новую АИС (перенос данных осуществляется срезом на дату начала ведения учета); - Описание требований к доработке/настройке функционала по разделам учета в Новой АИС в объеме; - Разработка и утверждение документов «Техническое задание». Результат Этапа 1: - Документ «Техническое задание»; - Документ «Акт выполненных работ». Этап 2. Кастомизация (разработка) функционала для переноса данных/Настройка Новой АИС Разработка функционала для переноса данных и настройка функционала по разделам учета согласно требованиям, описанным в Этапе 1: - Разработка функционала для переноса данных согласно требованиям, описанным в документе «Техническое задание»; - Настройка доработка/настройка функционала по разделам учета согласно требованиям, описанным в документе «Техническое задание»; - Проведение приемо-сдаточных испытаний; - Согласование настроек Новой АИС с сотрудниками Заказчика. Результат Этапа 2: - Разработанная конфигурация Новой АИС; - Документ «Акт выполненных работ». Этап 3. Подготовка инструкций/ Обучение пользователей/ Тестовая эксплуатация Новой АИС Выполняемые работы: - Подготовка инструкций по разделам учёта; - Подготовка и согласование плана обучения; - Обучение пользователей работе с функционалом Новой АИС по разделам учета; - Создание и утверждение протокола обучения; - Тестовая эксплуатация Новой АИС сотрудниками Заказчика при прохождении обучения. Результат Этапа 3: - Документ «План обучения»; - Документ «Протокол обучения»; - Документ «Акт выполненных работ». Этап 4. Тестовая эксплуатация Новой АИС Тестирование и корректирующие действия по итогам тестирования Результат Этапа 4: Документ «Акт выполненных работ». Этап 5. Опытная эксплуатация Новой АИС по данным одного календарного месяца. - Проведение опытной эксплуатации Новой АИС по данным одного календарного месяца; - Перенос данных (справочники, остатки по счетам учета на дату переноса, данные для расчета среднего заработка). Перенос данных осуществляется однократно на дату, согласованную Заказчиком и Исполнителем. Переносятся только те данные, которые предоставлены Заказчиком на момент переноса. Все последующие работы по переносу в рамки Договора не входят. - Опытная эксплуатация системы с учетом хозяйственных операций одного календарного месяца; - Корректирующие действия по результатам опытно-промышленной эксплуатации; - Ввод системы в промышленную эксплуатацию. Результат Этапа 5: - Документ «Акт выполненных работ». Этап 6. Техническая поддержка до завершения договора (31.12.2024 г). - Исправление выявленных проблем в ходе промышленной эксплуатации. - Исполнение услуг, указанных в пункте 9. Результат Этапа 6: - Документ «Акты выполненных работ». - Поставщик должен производить поэтапную передачу бухгалтерских Актов выполненных работ, в требуемом формате Товарищества. - Поставщик должен быть ознакомлен с утвержденными у общества документами по Технике безопасности и документами Системы управления информационными технологиями (правила, процедуры, положения, руководства, методики, инструкции) и руководствоваться ими. - Перечень услуг, оказываемых Исполнителем в период технической поддержки оказанной услуги - Услуги обучения и консультирования сотрудников Заказчика, настройки параметров АИС, в используемом программном продукте «1С: Комплексное управление финансами и бюджетирование для Казахстана». Услуги по диагностированию и восстановлению работоспособности АИС. - Услуги по установке стандартных типовых обновлений АИС, выпускаемых производителем (фирмой «1С»), а также иных обновлений, связанных с изменением в законодательстве РК, выпускаемых производителем (фирмой «1С»). - Услуги по исправлению ошибок конфигурации АИС, возникших по вине Исполнителя. Услуги консультирования по настройке оборудования, необходимого для корректного функционирования АИС. - Исполнитель должен предоставлять Заказчику информационно-технологическое сопровождение (ИТС, на дисковом носителе). - Исполнитель обязуется высылать уведомления обо всех обновлениях типового функционала системы 1С, с полным его описанием в период действия договора. |
| Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (Указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается) | Поставщик несет всю ответственность за качество оказываемых Услуг и за соблюдение требований внутренних документов, регламентирующих Информационную безопасность Заказчика. |

* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).

Примечание.

1. Каждые характеристики, параметры, исходные данные и дополнительные условия к исполнителю указываются отдельной строкой.

2. Установление в технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.

3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.